기획서(초안)

| 소속 | ㈜디엑스솔루션 | 참여 인원 | 김성빈, 조광운 |
| --- | --- | --- | --- |
| 기간 | . . . ~ . . .(14일) | 작성 일자 | . . . |

주제

POC 프로젝트

목적 및 배경

회사에서 사용하는 기초적인 개발 환경과 협업 방식을 이해하고, Visual Studio(VS)를 이용한 애플리케이션 개발과 데이터베이스(DB) 구축 및 데이터 처리 과정을 학습한다. 마트 관리 시스템을 주제로 데이터베이스와 애플리케이션을 연동하고, 데이터의 생성·조회·수정·삭제(CRUD) 기능 및 HDMI 모니터를 통한 데이터 출력 기능을 구현한다. 또한 GitHub을 활용한 형상 관리 기반의 협업 과정을 경험한다.

문제 정의

VS 담당 — 애플리케이션 개발 - DB 연결 및 연동 - 데이터 읽기(SELECT) - 데이터 쓰기(INSERT) - 데이터 업데이트(UPDATE) - 데이터 삭제(DELETE) DB 담당 — 데이터베이스 및 화면 출력 - 마트 관리용 테이블 설계 및 생성 - 테이블 간 관계 및 데이터 구성 - SQL 스크립트를 이용한 데이터 조회 - 조회 결과를 HDMI 모니터에 출력 공동 — 형상 관리 및 교차 구현 - Feature/* 에 자신의 Branches를 생성 - Git을 이용한 소스 코드 관리 - 1차 구현 완료 후 담당 업무를 교차하여 추가 구현

목표 및 기대효과

1. Visual Studio 개발 환경에서 DB 연동 및 CRUD 기능 구현 방법 습득 2. 데이터베이스 테이블 설계, 생성 및 SQL 스크립트 활용 능력 향상 3. HDMI 모니터를 통한 DB 조회 결과 출력 과정 이해 4. GitHub을 활용한 Branches 관리와 코드 병합 과정 학습 5. 상대방이 개발한 코드를 분석하고 직접 수정하면서 시스템 전반에 대한 이해도 향상

실행 계획 및 일정

세부 구현 계획

VS 담당 단계; 구현 내용; 결과물. 1; DB 접속 정보 설정 및 연결; DB 연결 코드. 2; 데이터 조회 기능; SELECT. 3; 데이터 등록 기능; INSERT. 4; 데이터 수정 기능; UPDATE. 5; 데이터 삭제 기능; DELETE. 6; CRUD 테스트 및 오류 처리; 테스트 결과. DB 담당 단계; 구현 내용; 결과물. 1; 마트 관리 테이블 설계; 테이블 구조. 2; 테이블 생성; CREAT TABLE 스크립트. 3; 초기 데이터 입력; INSERT 스크립트. 4; 조회 쿼리 작성; SELECT 스크립트. 5; HDMI 화면 출력 구현; 실행 스크립트 및 출력 화면. 6; 출력 결과 검증; 테스트 결과.

교차 구현 계획

1차 구현이 완료되면 담당자를 서로 바꾸어 기존에 구현하지 않은 영역을 직접 개발한다. 구분; 1차 담당; 2차 담당. VS 구현; 김성빈; 조광운. DB 및 HDMI 출력 구현; 조광운; 김성빈.

Git 및 GitLab 관리 계획

1. 각 개발자는 Feature/* 에 자신의 작업용 Branches를 생성한다. 2. 기능 단위로 코드를 작성하고 변경 사항을 커밋한다.

최종 산출물

1. 마트 관리용 DB 테이블 및 SQL 스크립트 2. VS 기반 DB 연동 및 CRUD 구현 코드 3. HDMI 모니터 출력용 스크립트 및 실행 결과 4. GitHub에 자신의 작업용 Branches 5. 기능 테스트 결과 및 개발 과정 정리 문서